# GLAUBER — Roadmap Consolidado

Fusão de Auditoria de Usabilidade + Relatório Técnico Estratégico

Versão 1.0 — 26 de maio de 2026

# 1. Visão Executiva

Este documento consolida duas análises profundas do CINEFLOW MVP:

- Auditoria de Usabilidade com 4 Personas (Produtor, 1º AD, DP, Diretor) — 107 itens de melhoria

- Relatório Técnico Estratégico com recomendações de engenharia e 5 pilares de execução

- Rebranding: CINEFLOW → GLAUBER (novo nome refletindo visão estratégica expandida)

Objetivo: Transformar o protótipo em plataforma definitiva para produção audiovisual brasileira, fechando o ciclo roteiro → cronograma → OD → execução → prestação de contas. O diferencial: compreensão de editais (Funcultura/SIC) em português + IA de decupagem inédita + chat integrado.

Tempo estimado: 28 semanas de desenvolvimento focado (7 sprints). Marcos: α fechado (Sprint 1), β convidado (Sprint 3), β aberto (Sprint 5), v1.0 (Sprint 7).

# 2. Consolidação de Insights

## 2.1 Severidade Total Identificada

| Gravidade | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Bloqueante | 34 itens | Impede uso real em produção |
| Grave | 41 itens | Atrito sério, força workarounds |
| Atrito | 24 itens | Custa tempo, mas não bloqueia |
| Cosmético | 8 itens | Melhorias visuais/UX |

## 2.2 Os 5 Pilares Técnicos

### Pilar 1 — Acesso e Segurança

- Senha mínima 8 chars em signup e convite

- Fluxo Magic Link para recuperação de senha

- RBAC com RLS (Row Level Security no Supabase)

- Mensagens de erro genéricas mas informativas

### Pilar 2 — Command Center (Monitoramento Tempo Real)

- Dashboard central como home de cada projeto

- Realtime via Supabase WebSocket

- Visões segmentadas por perfil (Direção, Setores, Colaboradores)

- KPIs dinâmicos: % roteiro filmado, % orçamento comprometido

### Pilar 3 — IA & Decupagem

- Integração IA → Database (upserts automáticos)

- Camada de Staging para validação antes de salvar

- Re-decupagem não-destrutivo (merge inteligente)

- Suporte a PDFs até 8MB com compressão client-side

### Pilar 4 — Financeiro e Prestação

- Storage privado para documentos (NF/RPA/RG)

- Distinção PF/PJ com campos dinâmicos

- Upload com parsing XML NFe + OCR

- Pacote de prestação Funcultura 1-clique

### Pilar 5 — Usabilidade & Inteligência Antecipadora

- Sistema prevê próximo passo do usuário

- Menos cliques, mais contexto

- Segurança invisível (RBAC sem burocracia)

- Feedback instantâneo com Toasts e Skeleton Screens

# 3. As 4 Personas e Seus Vereditos

## PERSONA A — Produtor (Chico)

Viabilização, contratos, prestação de contas. Delega operação para DP.

Top 10: upload NF/RPA, decupagem→registros, costura roteiro/OD, senha 8 chars, multi-produtora, validação CNPJ, locações/projeto, edição pós-IA, status convite, versionamento.

"Para longa via Funcultura R$ 1.8M, preciso de Movie Magic + Conta Simples + Wrapbook + Drive. Resolvam upload de NF e costura roteiro/OD: aí têm meu sim."

## PERSONA B — 1º Assistante de Direção (Mariana)

Cronograma (DOOD/Stripboard), OD, gerência de tempo no set.

Top 15: dia_cenas, DOOD auto-gerado, páginas/eighths, decupagem→registros, breakdown, convocação escalonada, OD puxa cenas, personagens, ficha locação, re-decupagem, DPR.

"GLAUBER é boa central, mas não substitui Movie Magic. Decupagem por IA é excitante — precisa fechar o ciclo até a OD."

## PERSONA C — Diretor de Produção (Tereza)

Orçamento, prestação, folha, fornecedores. Produção: 35 diárias, 52 pessoas, 30 fornecedores.

Top 20: upload NF/RPA, orçamento 3 níveis, fringes, regime contratação, folha+RPA, petty cash, fornecedores+cotação+OC, conta bancária+OFX, trilha auditoria, pacote Funcultura.

"Se fecharem os 10 primeiros pontos, não preciso de mais nada. A defesa está em fechar prestação Funcultura sem sair de uma tela — foco aí."

## PERSONA D — Diretor (Caio)

Aprovador, comentador, curador. Vive entre referências, decupagem, diário de set.

Top 18: player vídeo+timecode, tarefas criativas, atas, editar planos, versionamento roteiro, lookbook, aprovação criativa, anexo+@menção, registro takes, rushes.

"GLAUBER sabe operar, não conversa comigo. Preciso colar imagem, comentar no segundo, marcar reunião, voltar pra V3. Continuo em Milanote+Frame.io+WhatsApp."

# 4. Os 13 Itens Transversais

Implementações que destravam múltiplas personas (~40% das fragilidades):

| # | Lacuna | Personas | Gravidade |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Storage privado + signed URL para anexos | Todas | Bloqueante |
| T2 | Decupagem IA cria registros (personnagens/arte/figurino) | Todas | Bloqueante |
| T3 | Tabela dia_cenas (roteiro→cronograma→OD) | AD/DP/Dir | Bloqueante |
| T4 | Locações por projeto com ficha completa | Prod/AD/DP | Bloqueante |
| T5 | Multi-produtora real (substituir orgs[0]) | Prod/DP | Grave |
| T6 | Trilha de auditoria (audit_log) | Prod/DP | Bloqueante |
| T7 | Anexo de imagem + @menção + vínculo cena/plano | Prod/AD/Dir | Bloqueante |
| T8 | Status visível do convite na Equipe | Prod/DP | Atrito |
| T9 | Tarefas/compromissos polimórficas | AD/DP/Dir | Bloqueante |
| T10 | Senha mínima 8 chars | Todas | Bloqueante |
| T11 | Upload NF/RPA com parsing XML + OCR | Prod/DP | Bloqueante |
| T12 | Versionamento (roteiro/orçamento/corte/OD) | DP/Dir | Grave |
| T13 | Validade prestação + dashboard prazos críticos | Prod/DP | Grave |

# 5. As 5 Fundações Estruturais

## F1 — Storage Privado + Helpers de Mídia

Destrava: T1, T7, T11 + M16, M21, M30, M32, M34

- Buckets Supabase: documentos_fiscais, referencias_visuais, rushes, audiencias, cortes

- Lib React useAnexo(entidade, id) — upload + signed URL + thumbnail

- Edge Function para parsear XML NFe

- Player React com comentário no timecode

## F2 — Schema Central de Produção

Destrava: T3, T9 + M3-M5, M7-M9, M11, M14-M15

- dia_cenas (dia_id, cena_id, ordem, status) — nexo do sistema

- roteiro_cenas: eighths, intext, diaornoite, status, intencao

- roteiro_planos_sugeridos: referencias (array), take_boa

- elementos_cena (categoria, descricao, status, responsavel, custo)

- dpr_dia (takes_total, takes_boas, horas_extras, observacoes)

## F3 — Esfera Fiscal/Contratual

Destrava: T6, T11-T12 + M16-M25

- fornecedores, cotacoes, ordens_compra

- contas_bancarias_projeto, extratos_bancarios, pagamentos

- versoes_orcamento, linhas_orcamento (3 níveis)

- fringes_padrao com alíquotas; linha_orcamento.fringes jsonb

- audit_log (polimórfico, imutável)

- Edge Function gerar-pacote-prestacao(projeto_id) → ZIP

## F4 — Conversa Criativa

Destrava: T7, T9 + M27-M28, M31-M32

- tarefas (titulo, descricao, responsavel_id, prazo, status, entidade_alvo)

- atas (projeto_id, data, participantes, agenda, decisoes)

- aprovacoes (entidade, entidade_id, status, comentario)

- comentarios (entidade, autor_id, texto, timecode_seg, anexos)

- mensagens.anexos, .mencoes, .entidade_referencia (jsonb)

## F5 — Lookbook + Referências Visuais

Destrava: T2, T7 + M30, M7, M14, M32

- lookbook (projeto_id, titulo, tipo: geral/cena/personagem/sequencia)

- lookbook_itens (lookbook_id, tipo, url, descricao, posicao)

- roteiros_versoes (snapshot, commit_message, autor, timestamp)

- Diff visual entre versões (biblioteca difflib Python)

# 6. Roadmap Detalhado por Sprint

## SPRINT 1 — Fundação Fiscal & Auth

3-4 semanas | DP + Produtor | Bloqueadores M1, M2, M14, M16, M19, M22, M23, M24

- F1 mínimo: storage privado para NF/RPA

- Senha mínima 8 chars em signup e convite

- Locações por projeto (não org)

- Upload NF + RPA + comprovante (sem parsing XML ainda)

- Regime de contratação + dados bancários

- Fornecedores básicos: cadastro + cotação

- Conta bancária do projeto

- F3 núcleo: audit_log, projeto_pessoas.regime

- ENTREGA: Prestação de contas Funcultura defensável em telas

## SPRINT 2 — Conversa Criativa

3 semanas | Diretor + AD | M27, M28, M31, M32 + F4 completo

- Tarefas/compromissos polimórficas

- Atas de reunião criativa (decisões → tarefas automáticas)

- Aprovação criativa formal

- @menção + anexo imagem no chat + vínculo a cena/plano

- ENTREGA: Diretor opera pré-produção criativa sem WhatsApp

## SPRINT 3 — Decupagem Viva

4 semanas | Diretor + AD | M6, M7, M8, M12, M29, M30 + F2 & F5

- Aplicar decupagem IA → upserts automáticos

- Staging layer com dry-run antes de confirmar

- Editar/adicionar/reordenar planos + referências visuais

- Re-decupagem não-destrutivo (merge inteligente)

- Personagens estruturados (foto, medidas, restrições, agente)

- Versionamento de roteiro + diff + comentário em linha

- ENTREGA: Roteiro vive com versionamento e decupagem não morre numa ilha

## SPRINT 4 — Stripboard + DOOD + OD

4 semanas | AD + DP | M3, M4, M5, M9, M10, M11, M13, M15 + F2 completo

- Tabela dia_cenas + UI stripboard arrastável

- DOOD auto-gerado (codes SW/W/H/WF)

- Páginas/eighths por cena + alerta limite/dia

- Breakdown sheet padrão

- OD puxa cenas com personagens/páginas/locação

- Convocação escalonada por pessoa

- Ficha locação completa

- ENTREGA: AD opera completo no GLAUBER — não precisa do Movie Magic

## SPRINT 5 — Frame.io Brasileiro

6 semanas | Diretor | M26, M33, M34

- Player vídeo com comentário no timecode

- Upload e player de rushes/copiões

- Registro takes: boa/marca/refilmar

- Comparativo de takes lado a lado

- ENTREGA: Pós-produção rola dentro do GLAUBER

## SPRINT 6 — Folha + Pacote de Prestação

5 semanas | DP | M17, M18, M20, M21, M25 + F3 completíssimo

- Orçamento 3 níveis (account/line/detail)

- Unit × Qty × Rate como padrão

- Fringes (INSS/FGTS/IR/ISS) automáticas

- Folha + RPA com assinatura Gov.br

- Petty cash com OCR

- ENTREGA: Fechar prestação Funcultura inteira sem sair da tela (killer feature)

## SPRINT 7 — Refinamentos + Lançamento

3 semanas | Todas | Quick wins + polishings

- Multi-produtora real

- Validação CNPJ + busca fornecedor

- Onboarding renomeado: 'Documentos da Equipe'

- Nascer/pôr do sol + clima na OD

- Status convite visível

- Versões orçamento e de corte

- Módulo festivais / EPK

- ENTREGA: v1.0 GLAUBER estável e diferenciada — pronta para mercado

# 7. Rebranding: CINEFLOW → GLAUBER

## 7.1 Quando Mudar

- AGORA na base (code, BD, docs): CINEFLOW → GLAUBER em todas as variáveis

- Sprint 2 na UI/UX: migrar gradualmente (evita confusão com Sprint 1)

- Sprint 3+ públicos: Beta convidado como GLAUBER exclusivamente

- Sprint 7: v1.0 GLAUBER com identidade visual nova

## 7.2 Impacto Técnico

- Code: grep -r CINEFLOW . | sed 's/CINEFLOW/GLAUBER/g'

- BD: schema, nomes tabelas, enums

- API endpoints: /api/cineflow/* → /api/glauber/* (com redirects compat)

- Docs/ADR: registrar mudança com data e rationale

## 7.3 Impacto Comercial

- GLAUBER é memorável, conecta à visão criativa (Glauber Rocha)

- Messaging: 'Onde a criação encontra a produção' (diferencia)

- Early users com CINEFLOW continuam (dados migrados transparentemente)

# 8. Conclusão

GLAUBER tem potencial de ser a ferramenta definitiva para audiovisual brasileiro. O diferencial:

- Entende edital (Funcultura/SIC) e fala português

- Fecha costura roteiro → cronograma → OD → execução → prestação

- IA de decupagem integrada (não isolada em ilhinha)

- Intuitivo para criadores brasileiros

Os 7 sprints (28 semanas) garantem que cada persona terá ciclo completo destravado. Foco em limpeza, eficiência e intuitividade desde Sprint 1 evita débito técnico.

Comece pelo Sprint 1 (Fundação Fiscal). Paralelize sprints 2-4 quando F1 + F3 estiverem sólidos. Sprints 5-6 destravam frame.io brasileiro e killer feature. Sprint 7 é afinação e lançamento.

Mercado está esperando. Vamos entregar.